## Slide 1: 第一次组会 数字孪生灌溉系统项目启动
工程场景数字化赛项

## Slide 2: 为什么做这个项目？
• 真实工程问题：温室灌溉依赖经验
• 数字孪生实时映射实体状态
• 数据→模型→决策→控制
• 节水、稳定、可验证

## Slide 3: 总体技术方案
ESP32+传感器
↓ MQTT
Python数字孪生
↓
控制水泵
↓
Unity数字温室
KPI：响应≤3s；预测误差≤10%；节水≥20%

## Slide 4: 团队分工与开发计划
A：硬件+MQTT
B：Python+算法
C：Unity+架构+答辩
两周目标：跑通ESP32→MQTT→Python→水泵

## Slide 5: 会议决议
确定：
1. 项目方向
2. MQTT接口
3. 分工
4. 第一阶段任务
5. 下次例会
原则：先跑通闭环，再优化模型。